|  | CÔNG TY CỔ PHẦN VINADUY Điện thoại: 024 99999 868 – 1900 9999 46 wWw. XaydungVinaduy.Com VPGD: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |
| --- | --- |
| # THÔNG BÁO LỊCH CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐI GIÁM SÁT NGHIỆM THU CHÉO |  |

| VINADUY xin thông báo với quý Khách hàng thông tin kỹ thuật tại công trình và kỹ thuật nghiệm thu chéo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công trình: |  | HN011- Đào Xuân Tiến |  |  |
| Địa chỉ: |  | Phú Xuyên - Hà Nội |  |  |
| SĐT: |  | 0947851216 |  |  |
| ĐẠI DIỆN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TRÌNH |  |  |  |  |
| Họ tên | Nguyễn Văn A |  |  |  |
| Số điện thoại | 09… |  |  |  |
| Chức năng: | - Trường trực tại công trình - Quản lý giám sát kỹ thuật thi công - Quản lý thợ, ăn ở của thợ, sắp xếp công việc tại công trình - Thay mặt công ty để làm việc và trao đổi công việc với Khách hàng |  |  |  |
| ĐẠI DIỆN CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐI NGHIỆM THU CHÉO |  |  |  |  |
| Họ tên |  | Nguyễn Văn B |  |  |
| Số điện thoại |  | 09… |  |  |
| Chức năng: |  | Đại diện công ty thực hiện công tác đi giám sát nghiệm thu chéo tại công trình theo lịch |  |  |
| GIAI ĐOẠN |  | LỊCH ĐI NGHIỆM THU CHÉO | THỜI GIAN | GHI CHÚ |
| Phần móng |  | Động thổ, giác móng | 1 Ngày |  |
| Phần móng |  | Nghiệm thu sắt, cốp pha, bê tông móng | 1 Ngày |  |
| Phần móng |  | Nghiệm thu đổ bê tông móng | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 1 |  | Nghiệm thu cột, tường xây tầng 1 | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 1 |  | Nghiệm thu sắt, cốp pha, bê tông dầm, sàn tầng 1 | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 1 |  | Nghiệm thu đổ bê tông tầng 1 | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 2 |  | Nghiệm thu cột, tường xây tầng 2 | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 2 |  | Nghiệm thu sắt, cốp pha, bê tông dầm, sàn tầng 2 | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 2 |  | Nghiệm thu đổ bê tông tầng 2 | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu trát ngoài | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu trát trong | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu trát cầu thang, trát mặt tiền | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu đường điện, đường nước ngầm âm tường | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu chống thấm nhà vệ sinh, chống thấm mái | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu ốp lát nhà vệ sinh | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu ốp lát nền nhà | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu đá cầu thang | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu lan can cầu thang, lan can mặt tiền | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu trần thạch cao | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu bả tường | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu sơn lót | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu sơn mầu | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu sơn chống thấm tường ngoài nhà | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu cửa chính, cửa sổ, cửa phòng | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu lắp thiết bị bóng đèn điện | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu lắp thiết bị nhà vệ sinh | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu kiểm tra sử dụng thử đường nước, điện toàn bộ nhà | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Nghiệm thu tổng thể | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện |  | Bàn giao công trình | 1 Ngày |  |